- AQUA - GAS, s.r.o.

k rukám pana Radovana Koudelky, jednatele

Berkova 534/92
612 00 Brno

- DOPORUČENĚ S DODEJKOU -

- V Brně, dne 06.02.2013

- Vytknutí vad a uplatnění nároku na slevu z ceny díla

Vážený pane jednateli,

oznamujeme Vám, že naše advokátní kancelář převzala právní zastoupení Společenství vlastníků domů Klatovská 2-14 a Hrnčířská 14-20, IČ: 291 86 609, se sídlem Brno, Klatovská 2, PSČ 602 00, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. 
S 7407 (dále rovněž jako „mandant“).

Z pověření mandanta vytýkáme vady díla realizovaného společností AQUA - GAS, s.r.o., IČ: 255 13 117, se sídlem Brno, Berkova 534/92, PSČ 612 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 29265 (dále rovněž „zhotovitel“), na základě smlouvy o dílo, kterou náš mandant uzavřel se zhotovitelem dne 26.03.2012 (dále rovněž jako „smlouva“).

Jedná se o vady specifikované v Soupisu neprovedených prací a vad, který je přílohou tohoto přípisu. Tyto vady, představující rozpor mezi reálně provedeným dílem a závaznou projektovou dokumentací vypracovanou společností Domia art s.r.o., znamenají porušení smlouvy zhotovitelem a z toho vyplývající nároky našeho mandanta.

Z tohoto důvodu náš mandant tímto vůči zhotoviteli uplatňuje nárok na slevu z ceny díla ve výši 2 106 330,- Kč. Tato částka je součtem cen jednotlivých položek, které nebyly provedeny zhotovitelem dle projektové dokumentace. Odpovídá tedy rozdílu mezi hodnotou, kterou by dílo mělo bez vad, a hodnotou, kterou má dílo fakticky realizované zhotovitelem. Vady díla jsou podrobně popsány v příloze. Výše přiměřené slevy z ceny díla byla rovněž potvrzena posudky expertů v oblasti stavebnictví, které si nechal mandant zpracovat.

V případě, že zhotovitel akceptuje nárok mandanta na slevu z ceny díla, je náš mandant ochoten proti své pohledávce vyplývající z nároku na slevu z ceny díla započíst pohledávku zhotovitele z titulu zádržného ve výši 10% z ceny díla, a to i přes to, že zhotoviteli doposud nárok na uvolnění zádržného nevznikl, neboť v rozporu s čl. 5 písm. c) smlouvy nebylo dílo předáno bez vad, a dále v rozporu s čl. 7 písm. c) a d) smlouvy zhotovitel nepředal veškeré předepsané podklady, a tudíž dílo nelze považovat za dokončené a schopné předání. Konečné přejímací řízení tedy nebylo řádně ukončeno.

Pokud nedojde k akceptaci nároku mandanta na poskytnutí slevy z ceny díla ve výši 2 106 330,- Kč a souhlasu se započtením této částky proti částce zádržného, a to do 14-ti dnů od doručení tohoto přípisu, bude náš mandant nucen domáhat se svých nároků soudní cestou se všemi spojenými důsledky.

Neobdržíme-li reakci ve výše uvedené lhůtě 14-ti dnů, budeme důvodně považovat Vaše stanovisko za odmítavé.

Částka odpovídající slevě z ceny díla, tj. 2 106 330,- Kč, resp. částka přesahující zádržné v případě akceptace uplatněného nároku a souhlasu se započtením, je v každém případě splatná uplynutím výše uvedené 14-ti denní lhůty na bankovní účet našeho mandanta č.ú. ______________, vedeného u _______________ .

Závěrem Vás zdvořile žádáme, abyste veškerou korespondenci v dané záležitosti adresovali k rukám Mgr. Igora Penky, advokáta LAW GROUP se sídlem Zahradnická 6, 603 00 Brno.

- S pozdravem

- Mgr. Igor Penka

advokát

- Příloha:		- Plná moc

- Soupis neprovedených prací a vad